商务 AI Agent 系统开发需求规格说明书

第二版 / V0.2（最终版·二修）

# 说明

本文档为第二版需求规格说明书 V0.2 最终版（第二次修订），基于以下输入整理：

2026-06-09 项目启动会议

2026-06-27 商务部深度调研

CFO讲话精神

多轮Review后修正

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 06-09 | AI | 第一版 |
| V0.2 | 06-27 | AI | 完整版：10项新增+ERP制单+库存三步+主体映射+海外Excel+备货 |

# 1. 项目背景

商务 AI Agent 订单中台，替代现有商务人员手工操作。

## 1.1 核心共识

取消人工邮件主流程，以CRM审批完成订单为源头

中台：CRM→预审→ERP制单→OMS发货

AI自动制单(Save→Submit→Audit)为一期核心

## 1.2 当前问题

| 问题 | 现状 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 重复录入 | 同一订单多次手工录入 | 效率低 |
| 物料名称不对应 | CRM无料号 | 需人工确认 |
| 海外英文订单 | 商务需百度翻译 | "语数英"痛点 |
| 库存靠人工 | 多渠道确认 | 多轮沟通 |
| 跨主体无记录 | 调货无人走流程 | 对账困难 |
| 邮件群发全体 | 全员通知 | 信息过载 |
| 调货干系人不全 | 缺人通知 | 遗漏重要角色 |

# 2. 项目目标

## 2.1 一期建设目标

CRM订单自动进入中台，类型自动识别（销售/备货）

自动预审（字段+物料+合同+库存三步判断）

ERP自动制单（Save→Submit→Audit），国内仓通知带连续单号

海外Excel附件自解析（每行一个收货人，不拆单）

库存Excel导入 + 主体-仓库映射 + 客户-主体映射 + 产品价格维护

跨主体调货记录+通知全部干系人

OMS状态回流+追踪归档

## 2.2 分期规划

| 阶段 | 范围 | 主要能力 | 不包含 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期内测 | 睿数/渠道+备货 深圳主体 | CRM同步、预审、库存三步、ERP制单 Excel附件、发货通知、发货通知邮件推送（不接OMS API） 库存导入、主体/客户映射、价格维护 | 跨主体自动拆单、结算、OMS API推送、发货状态回写、金蝶下推 |
| 一期扩展 | 海外电商/独立站 | 主体/客户映射启用、跨主体调货记录 | 跨主体自动结算 |
| 二期 | 多主体完整 | 自动拆单、调拨单、自动下推、物流轨迹 |  |

# 3. 核心业务流程

Step 1: CRM 审批完成订单 → 中台同步（幂等入库，一期范围过滤）

Step 2: 订单类型自动识别（销售/备货）：金额>0+有附件=销售；金额=0+无附件=备货

Step 3: 前置条件检查（仅销售）：CRM合同审批状态=已完成？销售邮箱≠空？

Step 4: 中台建单（暂不分配订单号），状态 IMPORTED

Step 5: 11条预审规则链（销售走全量，备货跳过合同/金额/附件规则）

Step 6: 库存三步判断：主体→其他有货→通知全干系人通过 | 全缺→阻断通知销售

Step 7: 预审通过 → 分配中台订单号 MP-{年份}{序号}（连续不跳号）

Step 8: ERP 自动制单：Save→Submit→Audit（含状态机+失败详细原因）

Step 9: 发货通知邮件：国内仓→带中台单号；海外仓→不带单号

Step 10: OMS下推（吉客云，指数退避重试）→ 追踪 → 归档

# 4. 功能需求规格

优先级：P0一期必须，P1一期建议/二期优先，P2后续增强。

| ID | 功能 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | CRM订单同步 | 通过CRM API/webhook获取审批完成订单 | P0 |
| FR-002 | 幂等与去重 | payload_hash判断，不重复创建 | P0 |
| FR-003 | 订单类型自动识别 | 金额+附件区分销售/备货，模糊进人工 | P0 |
| FR-004 | 前置条件检查 | CRM合同审批状态+邮箱+范围 | P0 |
| FR-005 | 中台订单号生成 | MP-{年份}{序号}，**预审通过后分配**，连续不跳号年度重置，撤单不回收 | P0 |
| FR-006 | 物料别名匹配 | 规则+LLM语义匹配，低置信度进异常 | P0 |
| FR-007 | 库存三步判断 | Step1主体→Step2其他有货→通知全干系人通过；全缺→阻断通知销售 | P0 |
| FR-008 | 主体-仓库映射管理 | 管理台配置：仓库→出货主体，下拉选择维护（武汉仓→深圳，海外仓→对应主体） | P0 |
| FR-009 | 客户-主体映射管理 | 备货用（二期）：客户名称→关联主体+仓库 | P2 |
| FR-010 | 库存Excel导入 | 模板→上传→预览→确认，覆盖该仓库旧数据 | P0 |
| FR-011 | 产品价格维护 | SKU内部成本价（**支持按主体维度维护，同一SKU在不同主体下价格可不同**），备货订单自动计价 | P0 |
| FR-012 | ERP自动制单 | Save→Submit→Audit，含ERP_PENDING/SAVING/SAVED/FAILED状态机；每个物料备注追加发货仓+VAT；单一收货人→FReceiveContact/FReceiveAddress/FReceivePhone；多收货人→备注附件 | P0 |
| FR-013 | 发货通知 | 一单多收货人**不拆单**，通知内每行标注收货人+地址；国内带单号，海外不带 | P0 |
| FR-014 | OMS发货单推送 | 发货通知邮件推送给物流管理员（国内仓带单号），不接入OMS API | P0 |
| FR-015 | OMS状态回写 | 拣货/发货/签收状态回写（二期） | P2 |
| FR-016 | 订单变更跟踪 | payload_hash检测，分状态处理。ERP制单中CRM变更→完成当前制单→UnAudit→Cancel→退回重审（Q6） | P0 |
| FR-017 | 跨主体调货记录 | 调货生成记录，通知全部干系人（深圳商务+香港商务+双方财务+物流） | P1 |
| FR-018 | 特殊需求分类 | LLM提取，按物流/生产/报关分流 | P0 |
| FR-019 | 备货订单完整支持 | 跳过合同/金额/附件规则，价格取产品表，仓库/物料决定出货主体 | P0 |
| FR-020 | 海外英文订单 | LLM翻译+语义匹配（建议一期纳入，商务核心痛点） | P1* |
| FR-021 | 异常任务管理 | 创建/分派/处理/关闭/SLA | P0 |
| FR-022 | 自动通知 | 按需通知（非群发），含详细失败原因 | P0 |
| FR-023 | 审计日志 | 所有操作留痕 | P0 |
| FR-024 | 跨主体自动结算 | 自动调拨单（二期） | P2 |
| FR-025 | 金蝶自动下推（二期） | 物流发货后自动在金蝶中做下推标记已出库 | P2 |
| FR-026 | LLM模型配置管理 | 管理台配置模型API Base/Key/模型名，用于别名匹配和英文翻译 | P0 |

# 5. 预审规则细则

备货订单主体来源（Q4）：一般从武汉仓发，主体为深圳公司账套。ERP客户名称按CRM中提交主体映射（独立站美国→香港公司，亚马逊→香港公司，独立站德国→卢森堡公司），查客户-主体映射表确定FSaleOrgId。

| 规则 | 名称 | 销售 | 备货 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | 必填字段 | 客户/物料/数量/金额/收货 | 客户/物料/数量 |
| BR-002 | 一期范围 | 检查 | 检查 |
| BR-003 | 客户映射 | 查CRM客户 | 查仓库-主体映射表/物料例外表 |
| BR-004 | 金额正数 | 检查 | 跳过 |
| BR-005 | 金额一致性 | 检查 | 跳过 |
| BR-006 | 物料别名匹配 | 规则+LLM | 规则+LLM |
| BR-007 | 合同金额一致 | 检查 | 跳过 |
| BR-008 | 附件一致性 | 检查 | 跳过 |
| BR-009 | 库存三步判断 | Step1→Step2通知→Step3阻断 | Step1→Step2通知→Step3阻断 |
| BR-010 | 价格 | CRM价格>0 | 产品价格表取 |
| BR-011 | 商务审核前置 | CRM合同审批状态 | 跳过 |

# 6. 库存预审详细设计

## 6.1 数据来源

商务每周从仓管获取库存Excel，通过中台导入功能更新。不分主体只分仓库。每次导入自动记录文件名/仓库/行数/时间，文件归档到 data/inventory_archives/，支持查询各仓各物料的数量每周变化走势。

## 6.2 主体-仓库映射

管理台配置：HK→欧洲仓/美国仓；SZ→武汉仓；LU→欧洲仓；US→美国仓。一个仓库可归属多主体。

## 6.3 客户-主体映射（Q4）

备货订单使用。管理台维护客户名称→关联主体+仓库映射：（一期不启用，二期实现）

3D MAKERPRO LIMITED → 积木易搭(香港) → 美国仓

3DMAKERPRO GLOBAL S.A R.L. → 积木易搭(卢森堡) → 欧洲仓

3DMakerpro Technologies, inc. → 积木易搭(美国) → 美国仓

## 6.4 三步判断逻辑（Q5）

Step 1：查主体对应仓库库存。够→通过；不够→Step 2

Step 2：查其他主体仓库。有货→**生成调货通知邮件发送全部干系人，不阻断，正常通过**；全缺→Step 3

Step 3：**阻断**预审，邮件通知销售在CRM中修改后重新提交

# 7. 一期管理台新增功能

| 功能 | 说明 | P |
| --- | --- | --- |
| 库存Excel导入 | 模板→上传→预览→确认 | P0 |
| 库存查询 | 按仓库/物料查看快照 | P0 |
| 主体-仓库映射 | 仓库→出货主体（下拉选择） | P0 |
| 客户-主体映射 | （二期，一期不配置） | P2 |
| 产品价格维护 | SKU内部成本价，批量导入 | P0 |
| 产品别名维护 | SPU业务别号 | P0 |
| ERP配置 | 金蝶参数+写入开关 | P0 |

# 8. AI Agent要求

物料语义匹配：CRM名称→金蝶料号

海外英文订单翻译+语义匹配

特殊需求提取+分类

异常解释+补正建议

所有输出可追溯

# 9. 测试与验收标准

| ID | 场景 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | ERP制单全链路 | Save→Submit→Audit通过，测试完自动删除 |
| AC-002 | 库存三步判断 | 主体够→正常；其他有→**生成通知不阻断**→通过；全缺→**阻断**通知销售 |
| AC-003 | 订单类型识别 | 有金额+附件=销售；无金额=备货 |
| AC-004 | Excel附件 | 5行3收货人→预审正确→发货通知**不拆单**每行标注收货人 |
| AC-005 | 单号连续性 | MP-20270001→0002→0003...预审通过后分配 |
| AC-006 | 发货通知邮件 | 国内→带单号；海外→不带单号 |
| AC-007 | 备货全流程 | CRM无价无附件→识别备货→仓库-主体映射/物料例外确定出货主体→取产品价→ERP制单 |
| AC-008 | 特殊需求提取 | 附件含箱唛/中文标签/快递要求→邮件中**红色加粗**标注→物流可见 |

# 10. V0.2新增需求

| 编号 | 来源 | 需求 | FR |
| --- | --- | --- | --- |
| N-001 | 调研 | 物料别名匹配 | FR-006 |
| N-002 | 调研 | 一单多收货(不拆单) | FR-013 |
| N-003 | 调研 | 订单变更跟踪+Q6 | FR-016 |
| N-004 | 调研 | 特殊需求分类 | FR-018 |
| N-005 | 调研 | 分批发货 | FR-014 |
| N-006 | 调研 | 库存三步+Q5 | FR-007 |
| N-007 | 测试通过 | ERP自动制单+状态机 | FR-012 |
| N-008 | 调研 | 备货订单+Q4 | FR-019 |
| N-009 | 调研 | 商务审核前置 | FR-004 |
| N-010 | 调研 | 订单类型识别 | FR-003 |

备货订单的库存判断链条：客户名称(CRM)→查客户-主体映射表→确定主体→查主体-仓库映射表→确定仓库→查库存表→走库存三步判断(BR-009)